华风数据(深圳)有限公司

企业门店ERP统一管理系统
一季度服务可用性和连续性管理报告

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-0613 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.04.03 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.04.03 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.04.03 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.04.03 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.04.03 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 报告概述	5

1.1. 报告基本信息	5

1.2. 报告目的	5

2. 可用性达成情况	5

2.1. 服务可用性统计	5

2.2. 服务中断事件汇总	6

2.2.1. 计划内中断	6

2.2.2. 中断汇总	6

3. 关键服务恢复目标达成情况	7

4. 风险评估与应对执行情况	7

4.1. 风险监控情况	7

4.2. 新增风险识别	8

5. 可用性监控与预警情况	8

5.1. 监控覆盖率	8

5.2. 告警统计	8

6. 连续性保障措施执行情况	9

6.1. 数据备份执行情况	9

6.2. 冗余配置使用情况	9

7. 可用性分析与改进情况	10

7.1. 可用性趋势分析	10

7.2. 改进措施落实情况	10

表目录

表 2-1  服务可用性达成情况表	5

表 2-2  计划内中断统计表	6

表 2-3  中断汇总表	6

表 3-1  关键服务恢复目标达成表	7

表 4-1  风险监控情况表	7

表 4-2  新增风险识别表	8

表 5-1  监控覆盖率统计表	8

表 5-2  告警统计表	8

表 6-1  数据备份执行统计表	9

表 6-2  冗余配置使用统计表	9

表 7-1  可用性趋势分析表	10

表 7-2  改进措施跟踪表	10

报告概述

报告基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 企业门店ERP统一管理系统 |
| 报告周期 | 2025年1月1日 - 2025年3月31日（第一季度） |
| 报告类型 | 季度可用性管理报告 |
| 报告责任人 | 运维项目经理 |
| 报告审核人 | 运维部经理 |

报告目的

本报告旨在总结《企业门店ERP统一管理系统》项目在本报告周期内的服务可用性和连续性管理情况，评估可用性目标达成情况，分析服务中断事件，提出改进措施，确保服务持续满足SLA要求。

可用性达成情况

服务可用性统计

表 2-1 服务可用性达成	情况表

| 服务类型 | 可用性目标 | 实际可用性 | 是否达标 | 不可用时间 （分钟） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP系统 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 | 0 | 计划内维护1次（20分钟） |
| 服务器 | ≥99.5% | 100% | ✅ 达标 | 0 | 系统重启2次（43分钟） |
| 网络设备 | ≥99.0% | 100% | ✅ 达标 | 0 | 网络波动2次（63分钟），计划内设备重启1次 |
| 前端设备 | ≥98.0% | 100% | ✅ 达标 | 0 | 收银机、扫码枪无故障 |

可用性计算公式：可用性 = （约定服务时间 - 不可用时间）/ 约定服务时间 × 100%

服务中断事件汇总

计划内中断

表 2-2 计划内中断统计表

| 序号 | 中断日期 | 中断服务 | 中断时长 | 中断原因 | 是否提前通知 | 是否经客户确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.1.8 | ERP系统 | 20分钟 | 系统补丁更新 | ✅ | ✅ |
| 2 | 2025.2.10 | 服务器 | 25分钟 | 操作系统升级 | ✅ | ✅ |
| 3 | 2025.3.15 | 网络设备 | 15分钟 | 固件升级 | ✅ | ✅ |
| 合计 | 60分钟 |  |  |  |  |  |

计划内中断说明

所有计划内中断均提前24小时通知客户，经客户确认后执行

中断时间安排在业务低谷期（如夜间或周末）

计划内中断时长计入可用性计算，但不作为SLA考核的扣分项

中断汇总

表 2-3 中断汇总表

| 中断类型 | 发生次数 | 总中断时长（分钟） | 平均中断时长（分钟） |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划内中断 | 3次 | 60 | 20 |
| 计划外中断 | 0次 | 0 | 0 |
| 合计 | 3次 | 60 | 20 |

关键服务恢复目标达成情况

表 3-1 关键服务恢复目标达成表

| 服务名称 | RTO目标 | 实际恢复时间 | RPO目标 | 实际数据丢失 | 是否达标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP系统核心服务 | 4小时 | 45分钟 | 1小时 | 0分钟 | ✅ 达标 | 响应及时 |
| 数据库服务 | 2小时 | 35分钟 | 15分钟 | 0分钟 | ✅ 达标 | 备份有效 |
| 服务器运行 | 4小时 | 35分钟 | 不适用 | 不适用 | ✅ 达标 | 硬件更换及时 |
| 网络连通性 | 2小时 | 33分钟 | 不适用 | 不适用 | ✅ 达标 | 备用线路未启用 |
| 收银机服务 | 4小时 | 48分钟 | 不适用 | 不适用 | ✅ 达标 | 备件更换 |
| 打印机服务 | 8小时 | 未发生 | 不适用 | 不适用 | ✅ 达标 | 无故障 |
| 扫码枪服务 | 8小时 | 30分钟 | 不适用 | 不适用 | ✅ 达标 | 备件更换 |

风险评估与应对执行情况

风险监控情况

表 4-1 风险监控情况表

| 风险描述 | 风险等级 | 监控状态 | 发生次数 | 应对措施执行 | 效果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器硬件故障 | 高风险 | 已监控 | 1次 | 每日巡检，备用服务器 | 有效 |
| 网络中断 | 高风险 | 已监控 | 2次 | 每日检查连通性，备用线路 | 备用线路未启用 |
| 数据库损坏 | 高风险 | 已监控 | 0次 | 每日自动备份，每周验证 | 备份有效 |
| 软件Bug | 中风险 | 已监控 | 2次 | 每日检查日志，升级至研发部 | 有效 |
| 前端设备故障 | 中风险 | 已监控 | 2次 | 每月巡检，备用设备 | 有效 |
| 机房断电 | 中风险 | 已监控 | 0次 | UPS配置 | 未发生 |
| 病毒攻击 | 中风险 | 已监控 | 0次 | 防病毒软件 | 未发生 |
| 操作失误 | 低风险 | 已监控 | 1次 | 操作培训 | 有效 |

新增风险识别

表 4-2 新增风险识别表

| 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务高峰期系统响应慢 | 中风险 | 监控性能指标，优化数据库查询 | 软件运维工程师 | 2025年4月30日 |
| 老旧设备故障率上升 | 中风险 | 备件储备，建议设备更新 | 硬件运维工程师 | 2025年5月31日 |

可用性监控与预警情况

监控覆盖率

表 5-1 监控覆盖率统计表

| 监控对象 | 计划监控项 | 实际监控项 | 覆盖率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 4项 | 4项 | 100% | CPU、内存、磁盘、服务状态 |
| 网络设备 | 1项 | 1项 | 100% | 连通性 |
| ERP系统 | 1项 | 1项 | 100% | 服务可用性 |
| 数据库 | 1项 | 1项 | 100% | 连接数 |
| 前端设备 | 1项 | 1项 | 100% | 人工巡检 |

告警统计

表 5-2 告警统计表

| 告警级别 | 定义 | 发生次数 | 平均响应时间 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级告警 | 服务中断，影响业务 | 5次 | 8分钟 | 100% |
| 二级告警 | 性能下降，影响用户体验 | 8次 | 22分钟 | 100% |
| 三级告警 | 预警信息，需关注 | 15次 | 45分钟 | 100% |

连续性保障措施执行情况

数据备份执行情况

表 6-1 数据备份执行统计表

| 备份对象 | 计划备份次数 | 成功备份次数 | 成功率 | 恢复验证次数 | 恢复成功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP数据库 | 90次 | 89次 | 98.9% | 3次 | 100% |
| 系统配置 | 3次 | 3次 | 100% | 0次 | 不适用 |
| 日志文件 | 12次 | 12次 | 100% | 0次 | 不适用 |
| 前端设备配置 | 2次 | 2次 | 100% | 0次 | 不适用 |

备份问题记录：2025年2月18日数据库备份失败1次，原因为磁盘空间不足，已清理空间后恢复正常。

冗余配置使用情况

表 6-2 冗余配置使用统计表

| 组件 | 冗余方式 | 启用次数 | 启用时长 | 启用原因 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 备用服务器 | 0次 | 0分钟 | 未启用 | - |
| 网络 | 备用线路 | 0次 | 0分钟 | 未启用 | - |
| 前端设备 | 备件库 | 2次 | 48分钟 | 收银机故障、扫码枪故障 | 有效 |
| 数据 | 异地备份 | 0次 | 0分钟 | 未启用 | - |

可用性分析与改进情况

可用性趋势分析

表 7-1 可用性趋势分析表

| 月份 | ERP系统 | 服务器 | 网络设备 | 前端设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年1月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025年2月 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025年3月 | 100% | 100% | 100% | 100% |

趋势分析结论：

2025年第一季度可用性为100%

改进措施落实情况

表 7-2 改进措施跟踪表

| 序号 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 效果验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期检查服务器磁盘空间，设置告警 | 软件运维工程师 | 2025.2.28 | 2025.2.25 | ✅ 已完成 | 备份成功率提升至100% |
| 2 | 增加前端设备月度巡检频次 | 硬件运维工程师 | 2025.3.31 | 2025.3.28 | ✅ 已完成 |  |